**ПАСПОРТ**

**проекта инициативного бюджетирования**

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее – проект): *Ремонт подъездных путей к дворовым территориям пос. Ярославка к домам 15, 16, 18, 19.*

2. Место реализации проекта:

2.1. Городской округ или муниципальный район: *Ярославский муниципальный район*

2.2. Внутригородской район или поселение: *Кузнечихинское сельское поселение.*

2.3. Населенный пункт, улица, номер дома: *пос. Ярославка к домам 15, 16, 18, 19.*

2.4. Количество жителей муниципального образования области : *9803 чел. жителей Кузнечихинского сельского поселения*

3. Описание проекта:

3.1. Вопрос местного значения, на решение которого направлен проект: *организация благоустройства территории поселения*

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект, текущее состояние объекта: *неудовлетворительное состояние подъездных путей к дворовым территориям в т.ч. полное разрушение асфальтового покрытия проезда до дворовой территории.*

3.3. Описание ожидаемых последствий реализации проекта, состояния объекта после реализации проекта: *Ремонт асфальто -бетонного покрытия подъездного пути S=600 м2 с обустройством системы водоотведени*

3.4. Количество благополучателей, в непосредственных интересах которых реализуется проект: 110 *чел.*

3.5. Описание благополучателей: *жители многоквартирных домов, образующих дворовую территорию*

3.6. Ожидаемая продолжительность реализации проекта :*1,5 мес.*

3.7. Состав и стоимость проекта:

| №  п/п | Вид мероприятия | Стоимость,  рублей | Наименование и реквизиты, состояние готовности документов, подтверждающих стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, государственная экспертиза проектно-сметной документации, разработка сметной документации, проверка достоверности и обоснованности сметной стоимости работ | - | *-* |
| 2. | Выполнение работ (оказание услуг), приобретение товарно-материальных ценностей | *433 507* | *Локальная смета № 4582* *Сметы сданы на проверку(принято 17.04.2017)* |
| 3. | Строительный контроль, проверка качества и объемов выполненных работ | *9 277* | *Ценовое предложение 2,14%* |
| 4. | Прочие расходы | *-* | *-* |
|  | Итого | *442 784* | *-* |

4. Планируемые источники финансирования проекта:

4.1. Описание планируемых денежных источников финансирования проекта:

| № п/п | Вид источника денежных средств | Сумма, рублей | Процент от стоимости проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местный бюджет  в том числе: | *39 589* | *9,13%* | *Средства по муниципальной программе «Комфортная городская среда»* |
| 1.1. | Жители |  |  |  |
| 1.2. | Юридические лица (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий) и индивидуальные предприниматели | *2 500* | *0,5,77%* | *Гарантийные письма*  *прилагается* |
| 2. | Федеральный и областной бюджеты | *393 918* | *90,87%* | *Средства субсидии на формирование современной городской среды* |
|  | Итого | *433 507* | *100 %* |  |

4.2. Расшифровка планируемого денежного вклада индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в проект:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица,  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя | Контактная информация | Сумма денежного вклада,  рублей |
| 1. | ИП Смирнов Михаил Валентинович | *ЯО, ЯМР, пос. Ярославка, д.18,кв. 5*  *49-31-45, 76-53-74 ИНН 762703473516* | *2 500* |
|  | Итого | *-* | ***2 500*** |

5. Планируемый нефинансовый вклад в реализацию проекта:

5.1. Стоимость нефинансового вклада (рублей): *5 239 руб.*

5.2. Описание нефинансового вклада:

6. Учет мнения жителей о реализации проекта: *посадка деревьев и кустарников*

6.1. Дата мероприятия с участием жителей: *17 марта 2017 г.*

6.2. Количество жителей, участвовавших в мероприятии: *34 чел.*

6.3. Количество жителей, проголосовавших за реализацию проекта: *34 чел.*

6.4. Количество жителей, проголосовавших против реализации проекта: *0 чел.*

7. Сведения о видеозаписи мероприятия с участием жителей: *видеозапись и фотоматериалы размещены на флеш-накопителе: видеозаписи проведения собраний жителей, первоначальное место по объекту, объявления (прилагается к паспорту).*

8. Описание использования средств массовой информации, информационных стендов для информирования жителей о проекте: *объявления размещены на подъездах домов и домах культуры.*

9. Примечания: -

Дата подготовки паспорта проекта: 6 *апреля 2017 г.*

Инициатор проекта (наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты, подпись):

Милкова Алина Владимировна 8- 920-104-15-59 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Милакова

СОГЛАСОВАНО

Участники инициативной группы жителей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. жителя | Контактный телефон | Адрес электронной почты | Подпись |
| 1. | Милкова Алина Владимировна | 8- 920-104-15-59 |  |  |
| 2. | Гусенков Сергей Васильевич | 76-23-92 |  |  |
| 3. | Шиенкова Нинэль Александровна | 76-22-92 |  |  |

Глава Ярославского муниципального района Н.В.Золотников

Глава администрации Кузнечихинского

сельского поселения В.В. Комяков

К паспорту прилагаются документы и материалы:

1.Сметная, техническая документация, иные документы, подтверждающие стоимость проекта:

- локальная смета № 4582 от 30.03.2017;

- локальная смета на посадку деревьев № 4640

2.Фотографии текущего состояния объекта (до реализации проекта)

3.Сведения о видеозаписи мероприятия с участием жителей: *видеозапись и фотоматериалы предоставлены на флеш-накопителе.*

4. Иные документы: Архитектурные решения по объекту. Протокол собрания.